## Slide 1: Gruppe 4
Emirhan Acikgöz
Massaman Keita
Benedikt Sellmaier
Bahri Süheyp Aksel

## Slide 2
Stand der Dinge (Emirhan)
  Verfizierungsprobleme
  Keine verbindung zwischen code und in orkg
  Erfolgreiches extrahieren von daten aus der pubmed datenbank
  Gute Zusammenarbeit
Was wurde gemacht? (Massa und Bene)
  CSV in ORKG
  Abstract vom PubMed
  Gruppentreffen alle zwei wochen
Wie haben Sie sich organisiert (Bahri)
  Agile treffen
  Whatsapp und Zoom
  Github
Welche Probleme gibt es und wie werden diese adressiert? (Bene)
  Fachlich
    Schwer zu verifizieren ob das richtig ist
    Doi nummer nicht direkt vorhanden
Gang durch da durch das Projekt-Repositorium (Gemeinsam)

## Slide 3: Agenda
Projektinformationen
Umsetzung
Organisation
Zusammenfassung und Aussicht

## Slide 4: Stand der Dinge
Gute Zusammenarbeit

## Slide 5: Stand der Dinge
Erstes erfolgreiches extrahieren von einigen Daten aus der PubMed Datenbank
  wie z.B. Lebewesen und GC-Gehalt
Verfizierungsprobleme
Keine Verbindung zwischen Code und in ORKG

## Slide 6: Projekmotivation
Verbesserung der Sichtbarkeit vom GC-Gehalt in ORKG
Zurzeit sind noch keine Informationen zum GC-Gehalt in ORKG zu finden

## Slide 7: Projektziel

## Slide 8: Projektziel
Daten zum GC-Gehalt aus PubMed in ORKG einspeisen.
Ziel erreicht, wenn Daten aus 10 Studien aus PubMed in ORKG dargestellt werden
Definierung eines automatisierten Prozesses

## Slide 9: Simulation CSV
Arbeitsschritte:
Daten aus PubMed ermitteln
In einem CSV Dokument abspeichern
Fachliche Spalten:
Article Überschrift
Bacterium
GC-Content
Organisatorische Daten
Datum
Autor
DOI
Sprache

## Slide 10
Ziel am Ende so darzustellen in ORKG
ORKG biete CSV import

## Slide 11: Abstract vom PubMed
Challenges
  Daten von PubMed herunterladen
    Suche und abstracts sind zwei unterschiedliche Abfragen
    Nur 20 Ergebnisse pro Abfrage (iterative Abfragen)
  Daten von PubMed einschränken
    Filter das in Ergebnissen nur ein % Zeichen vorhanden ist
    Bacterial aus Text extrahieren
    Prozentwert aus Text extrahieren

## Slide 12: Organisation
Agile Arbeitsweise
  Sprints
Projektdokumentation: Github
Kommunikation: Whatsapp und Zoom

## Slide 13
Welche Probleme gibt es und wie werden diese adressiert? (Bene)
  Fachlich
    Schwer zu verifizieren ob die extrahierten matches stimmen.
    Doi Nummer nicht direkt vorhanden
  Überfachlich
    Viele Projekte gleichzeitig im fünften Semester
    Absprachen und zusammenführen der Arbeiten kostet viel Zeit
    Krankheitsfälle

## Slide 14: Fachliche Probleme
Verifizierung der extrahierten Ergebnisse
Nur 20 Ergebnisse pro Abfrage
Automatische Verifizierung
Manuelle Verifizierung
Iterative Anfragen mit etwas erweitereten Python code
Lösung
Problem
Lösung
Problem

## Slide 15: Überfachliche Probleme
Viele Projekte gleichzeitig
Krankheitsfälle
Lösung
Lösung
Intensive treffen und viel hilfe unter anderem von ChatGPT
Treffen wurden dokumentiert und Abpsrachen wurden aktiv weitergegeben
Problem
Problem

## Slide 16: Aufgaben für das nächste Semester
Entscheiden wie wir die Daten verifizieren
Verbindung von den aus Python und PubMed generierten Daten mit ORKG
Entscheiden ob wir das Github auf Englisch oder Deutsch führen

## Slide 17: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Noch Fragen?